牛くんずAI

本番導入チェックリスト

デモ環境から安全な実店舗運用へ移行するための完了条件

初版 2026年6月15日 対象: 店舗運用者・管理者・導入担当者

# 1. 導入方針

推奨 最初の1〜2週間は1店舗・承認制で試験運用し、問題のない処理だけを半自動へ移行します。

このチェックリストは、環境構築だけでなく、責任者・セキュリティ・テスト・監視・事故対応まで含めた本番開始条件です。各項目の証跡URLまたは担当者名を右欄に記録してください。

# 2. 運用体制

| 確認 | 項目 | 完了条件・記録 |
| --- | --- | --- |
| □ | サービス責任者を決定 | 最終判断者と連絡先を記録 |
| □ | 店舗運用担当者を決定 | 日次確認者と代替担当者を記録 |
| □ | 障害対応担当者を決定 | 技術担当・Google担当・店舗責任者を記録 |
| □ | 運用時間と対応期限を決定 | 日次確認時刻、口コミ対応期限を定義 |

# 3. Supabase

| 確認 | 項目 | 完了条件・記録 |
| --- | --- | --- |
| □ | Supabaseプロジェクトを作成 | 本番用リージョン・組織・プロジェクト名を確定 |
| □ | DBスキーマを適用 | database/schema.sqlを実行しエラーなし |
| □ | RLSを確認 | 未認証・他組織ユーザーからデータが見えない |
| □ | Authを設定 | メール認証、許可ドメイン、リダイレクトURLを設定 |
| □ | 環境変数を設定 | URL・anon key・service role keyをVercelへ登録 |
| □ | バックアップ方針を決定 | 復旧手順と保持期間を記録 |

# 4. Gemini API

| 確認 | 項目 | 完了条件・記録 |
| --- | --- | --- |
| □ | Google AI StudioでAPIキー発行 | 本番専用キーを作成 |
| □ | GEMINI_API_KEYを設定 | Vercel環境変数へ登録し画面へ露出しない |
| □ | モデルを確定 | GEMINI_MODELを設定 |
| □ | 店舗情報の送信範囲を確認 | 個人情報・機密情報をプロンプトへ含めない |
| □ | 生成テストを実施 | 6カテゴリ、JSON解析、NG表現検査が成功 |
| □ | 障害時挙動を確認 | 生成失敗時に外部投稿が実行されない |

# 5. Google Business Profile

| 確認 | 項目 | 完了条件・記録 |
| --- | --- | --- |
| □ | API利用承認を取得 | Google Cloudプロジェクトで承認済み |
| □ | 関連APIを有効化 | Account Management、Business Information等を有効化 |
| □ | OAuthクライアントを作成 | client ID、secret、リダイレクトURIを設定 |
| □ | OAuth同意画面を整備 | アプリ名、連絡先、プライバシーポリシーを登録 |
| □ | 管理アカウントで認証 | 対象店舗のオーナーまたは管理者権限あり |
| □ | アカウント一覧を取得 | accountsリソースを取得できる |
| □ | ロケーションを紐付け | 対象店舗とlocationを1対1で確認 |
| □ | 確認済み店舗を確認 | 口コミ返信対象ロケーションが確認済み |
| □ | 口コミ取得テスト | 評価、本文、投稿者、日時、返信状態を取得 |
| □ | 返信投稿テスト | 承認済みテスト返信を投稿し履歴保存 |
| □ | GBP投稿テスト | 承認済みテスト投稿を実行しID保存 |

# 6. セキュリティ・法務

| 確認 | 項目 | 完了条件・記録 |
| --- | --- | --- |
| □ | 秘密情報を環境変数化 | キー・secret・refresh tokenをコードへ保存しない |
| □ | トークンを暗号化 | 保存時暗号化とアクセス制限を確認 |
| □ | 権限を最小化 | 担当者ごとのアカウントと必要最小権限 |
| □ | 監査ログを保存 | 承認・編集・投稿・返信・失敗を記録 |
| □ | プライバシーポリシーを準備 | Google OAuthとデータ利用目的を記載 |
| □ | 規制業種ルールを登録 | 医療、美容、士業等の表現ルールを反映 |

# 7. 受入テスト

| 確認 | 項目 | 完了条件・記録 |
| --- | --- | --- |
| □ | 店舗登録・更新 | 保存後の再表示と権限制御が正常 |
| □ | 提案生成 | 店舗固有情報とキーワードを反映 |
| □ | 提案編集・承認・却下 | 履歴と更新日時が保存 |
| □ | 投稿・口コミのモード分離 | 片方の変更が他方へ影響しない |
| □ | 低評価口コミ | 自動返信されず承認待ちになる |
| □ | NG表現 | 警告または実行停止になる |
| □ | APIエラー | 原因が画面・ログで確認できる |
| □ | 二重実行防止 | 同じ口コミ・投稿が重複実行されない |
| □ | スマートフォン表示 | 主要操作に重なり・欠けがない |

# 8. 試験運用・本番開始

| 確認 | 項目 | 完了条件・記録 |
| --- | --- | --- |
| □ | 対象を1店舗に限定 | 店舗責任者の同意あり |
| □ | 承認制で開始 | 投稿・口コミともapproval |
| □ | 1〜2週間の試験記録 | 提案件数、修正、却下、失敗、事故を記録 |
| □ | 週次レビューを実施 | 店舗責任者と改善点を確認 |
| □ | 半自動の対象を決定 | 低リスク条件と停止条件を文書化 |
| □ | 本番開始判定 | 責任者がチェックリストへ承認 |

# 9. 本番開始後7日間の確認

毎日、投稿・返信・失敗ログを管理者が確認する

自動処理件数と手動修正件数を記録する

店舗からの指摘は当日中にNG表現・テンプレートへ反映する

異常が1件でもあれば対象機能を承認制へ戻す

7日目に継続・改善・停止を判断する

# 10. 現在必要な入力情報

次のアクション Supabaseプロジェクト情報とGoogle Cloud/OAuth情報が揃い次第、実接続と受入テストへ進みます。

Supabase URL: ____________________________

Supabase anon key登録済み: □

Supabase service role key登録済み: □

Gemini API key登録済み: □

Google OAuth client ID登録済み: □

Google OAuth redirect URI: ____________________________

試験店舗名: ____________________________

本番開始責任者: ____________________________